# Plan de Migración de Datos — Proyecto: New Style (E-commerce de Ropa Formal para Caballero)

Proyecto: New Style Web

Sistema Fuente (Actual): Sitio Web New Style (MySQL)

Sistema Destino (Nuevo): PostgreSQL 15.

Fecha de Corte de Datos (Go-Live): 15/12/2025

## 0. Resumen

Este documento describe el plan de migración de datos del proyecto New Style, una plataforma de venta en línea de ropa formal para caballeros, que actualmente utiliza una base de datos MySQL.
El objetivo es trasladar todos los datos comerciales y de clientes hacia PostgreSQL 15, optimizando el rendimiento, la escalabilidad y la integridad del sitio web.

El plan incluye la estrategia ETL (Extracción, Transformación y Carga), limpieza de datos, validaciones, cronograma de pruebas, procedimiento de rollback y los roles responsables del proceso.

- Objetivos principales: Migrar toda la información de productos, pedidos, clientes y usuarios de la tienda en línea.

- Garantizar la integridad, consistencia y disponibilidad de los datos. - Minimizar el tiempo de inactividad durante la transición.

Alcance: Migración de las tablas principales del sitio: productos, categorías, clientes, pedidos, usuarios y detalles de compra.

Exclusiones: Datos históricos de más de 5 años (pedidos antiguos) y registros de usuarios inactivos.

Herramientas: pgloader (para migración base), Python (pandas + psycopg2 para transformaciones), y validaciones SQL directas en PostgreSQL.

Equipo Responsable:

- DBA Líder (Daniel Acosta)

- Ingeniero de Datos (Diomedes Muñoz)

- Desarrollador Web Backend (Daniel Riaño)

- Usuarios Clave (Ventas, Logística)

## 1. Alcance y Estrategia de Migración

Tipo de Migración: Reemplazo total del motor de base de datos (MySQL → PostgreSQL)

Estrategia: 1. Inventariar todas las tablas y relaciones del sistema actual. 2. Crear los esquemas equivalentes en PostgreSQL. 3. Ejecutar migraciones de prueba (subset y full-load) para validar estructura y datos. 4. Ajustar los scripts y limpiar datos inconsistentes. 5. Ejecutar la migración final con verificación inmediata post-Go-Live.

Métodos: - Carga masiva inicial mediante pgloader. - Validaciones de integridad con scripts Python. - Transformaciones específicas (formato de precios, normalización de texto, claves foráneas)

Ventajas de PostgreSQL: mayor estabilidad, consultas más rápidas, manejo avanzado de índices y compatibilidad con JSONB para catálogos de productos.

## 2. Inventario de Origen y Destino de DatosTipos de datos:

| Categoría / Tabla | Campo MySQL | Campo PostgreSQL | Transformación | Volumen | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| address | Address_id | address.address_id | INT → BIGINT | 5,000 | DBA |
| address | Address_number_street | address.number_street | TRIM() | 5,000 | QA |
| address | Address_neighborhood | address.neighborhood | UPPERCASE | 5,000 | QA |
| address | Address_locality | address.locality | UPPERCASE | 5,000 | QA |
| address | Address_city | address.city | UPPERCASE | 5,000 | QA |
| api_users | Api_user_id | api_user.api_user_id | INT → BIGINT | 50 | Backend |
| api_users | Api_user | api_user.username | LOWERCASE | 50 | Backend |
| api_users | Api_password | api_user.password | Hash → bcrypt | 50 | Backend |
| api_users | Api_status | api_user.status | TINYINT → BOOLEAN | 50 | Backend |
| api_users | Api_role | api_user.role_fk | FK ajustada | 50 | DBA |
| api_users | Created_at | api_user.created_at | DATETIME → TIMESTAMPTZ | 50 | DBA |
| api_users | Updated_at | api_user.updated_at | DATETIME → TIMESTAMPTZ | 50 | DBA |
| brand | Brand_id | brand.brand_id | INT → BIGINT | 200 | Backend |
| brand | Brand_name | brand.name | UPPERCASE, UNIQUE | 200 | Backend |
| client | Client_id | client.client_id | INT → BIGINT | 3,500 | Ventas |
| codige | Codige_id | code.code_id | INT → BIGINT | 20,000 | Backend |
| codige | Codige_number | code.code_number | UPPERCASE | 20,000 | Backend |
| codige | Orders_fk | code.order_fk | FK ajustada | 20,000 | DBA |
| color | Color_id | color.color_id | INT → BIGINT | 80 | Backend |
| color | Color_name | color.name | UPPERCASE | 80 | Backend |
| company | Company_id | company.company_id | INT → BIGINT | 20 | Backend |
| company | Company_name | company.name | UPPERCASE | 20 | Backend |
| company | Company_Address | company.address | TRIM() | 20 | Backend |
| company | Company_phone | company.phone | normalizar formato | 20 | QA |
| company | Company_mail | company.email | validar regex, lowercase | 20 | QA |
| images | Image_id | image.image_id | INT → BIGINT | 2,000 | Backend |
| images | Image_name | image.name | TRIM() | 2,000 | Backend |
| images | Image_url | image.url | validar ruta/archivo | 2,000 | IT |
| module | Module_id | module.module_id | INT → BIGINT | 50 | Backend |
| module | Module_name | module.name | UPPERCASE | 50 | Backend |
| module | Module_description | module.description | limpiar texto | 50 | Backend |
| module | Module_route | module.route | validar formato URL | 50 | Backend |
| module | Module_icon | module.icon | validar ruta/iconos | 50 | Backend |
| orders | Orders_id | orders.order_id | INT → BIGINT | 15,000 | Ventas |
| orders | Product_fk | orders.product_fk | FK ajustada | 15,000 | DBA |
| orders | User_fk | orders.user_fk | FK a users | 15,000 | DBA |
| orders | State_order_fk | orders.state_order_fk | FK a state_order | 15,000 | DBA |
| product | Product_id | product.product_id | INT → BIGINT | 2,000 | Backend |
| product | Product_name | product.name | TRIM(), UPPERCASE | 2,000 | Backend |
| product | Product_amount | product.amount | INT → INTEGER | 2,000 | Backend |
| product | Product_category | product.category | normalizar categoría | 2,000 | Backend |
| product | Product_description | product.description | limpiar texto | 2,000 | Backend |
| product | Product_image | product.image | convertir ruta → FK (images) | 2,000 | Backend |
| product | price | product.price | DECIMAL → NUMERIC | 2,000 | Backend |
| product | Brand_fk | product.brand_fk | FK ajustada | 2,000 | DBA |
| product | Color_fk | product.color_fk | FK ajustada | 2,000 | DBA |
| product | Size_fk | product.size_fk | FK | 2,000 | DBA |
| product | Image_fk | product.image_fk | FK | 2,000 | DBA |
| product | Type_product_fk | product.type_product_fk | FK | 2,000 | DBA |
| profile | Profile_id | profile.profile_id | INT → BIGINT | 2,000 | Backend |
| profile | Profile_name | profile.name | UPPERCASE | 2,000 | QA |
| profile | Profile_lastname | profile.lastname | UPPERCASE | 2,000 | QA |
| profile | Profile_phone | profile.phone | normalizar | 2,000 | QA |
| profile | Profile_number_document | profile.document | TRIM() | 2,000 | QA |
| profile | User_fk | profile.user_fk | FK ajustada | 2,000 | DBA |
| profile | Image_fk | profile.image_fk | FK | 2,000 | DBA |
| profile | Type_document_fk | profile.type_document_fk | FK | 2,000 | DBA |
| profile | Address_fk | profile.address_fk | FK | 2,000 | DBA |
| role | Role_id | role.role_id | INT → BIGINT | 20 | IT |
| role | Role_name | role.name | UPPERCASE | 20 | IT |
| role_module | Role_module_id | role_module.role_module_id | INT → BIGINT | 500 | DBA |
| role_module | Role_fk | role_module.role_fk | FK | 500 | DBA |
| role_module | Module_fk | role_module.module_fk | FK | 500 | DBA |
| role_module | Per_show | role_module.per_show | 1/0 → BOOLEAN | 500 | Backend |
| role_module | Per_create | role_module.per_create | 1/0 → BOOLEAN | 500 | Backend |
| role_module | Per_update | role_module.per_update | 1/0 → BOOLEAN | 500 | Backend |
| role_module | Per_delete | role_module.per_delete | 1/0 → BOOLEAN | 500 | Backend |
| size | Size_id | size.size_id | INT → BIGINT | 20 | Backend |
| size | Size_name | size.name | UPPERCASE | 20 | Backend |
| state_order | State_order_id | state_order.state_order_id | INT → BIGINT | 10 | Backend |
| state_order | State_order_name | state_order.name | UPPERCASE | 10 | Backend |
| state_user | State_user_id | state_user.state_user_id | INT → BIGINT | 10 | Backend |
| state_user | State_user_name | state_user.name | UPPERCASE | 10 | Backend |
| type_document | Type_document_id | type_document.type_document_id | INT → BIGINT | 10 | Backend |
| type_document | Type_document_name | type_document.name | UPPERCASE | 10 | Backend |
| type_product | Type_product_id | type_product.type_product_id | INT → BIGINT | 50 | Backend |
| type_product | Type_product_name | type_product.name | UPPERCASE | 50 | Backend |
| type_product | Type_product_category | type_product.category | TRIM() | 50 | Backend |
| users | User_id | users.user_id | INT → BIGINT | 5,000 | Backend |
| users | User_name | users.username | LOWERCASE | 5,000 | Backend |
| users | User_mail | users.email | validar regex, UNIQUE | 5,000 | QA |
| users | User_password | users.password | Re-hash: bcrypt | 5,000 | Backend |
| users | User_status_fk | users.state_user_fk | FK | 5,000 | DBA |
| users | Role_fk | users.role_fk | FK | 5,000 | DBA |
| users | Created_at | users.created_at | DATETIME → TIMESTAMPTZ | 5,000 | DBA |
| users | Updated_at | users.updated_at | DATETIME → TIMESTAMPTZ | 5,000 | DBA |

- VARCHAR → VARCHAR / TEXT
- INT → BIGINT
- DATETIME → TIMESTAMP
- TINYINT(1) → BOOLEAN

## 3. Plan de Limpieza y Calidad de Datos

| Problema | Acción Correctiva | Responsable | Fecha | Aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Duplicados de clientes | Consolidar por correo electrónico | QA | 01/12/2025 | Gerente Datos |
| Emails inválidos | Corregir o marcar como no válidos | QA | 01/12/2025 | QA |
| Productos sin categoría | Asignar categoría genérica | Backend | 30/11/2025 | Funcional |
| Campos vacíos requeridos | Completar con valores válidos | Backend | 05/12/2025 | QA |
| Pedidos antiguos | Archivar en tabla histórica | DBA | 05/12/2025 | Finanzas |

Validaciones automáticas:

- Conteo origen vs destino.

- Comparación de montos totales de ventas.

- Verificación de llaves foráneas y relaciones.

## 4. Cronograma de Pruebas y Ejecución

| Fase | Tarea | Responsable | Duración | Fecha Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparación | Definir esquemas y mapeo | Ingeniero de Datos | 2 semanas | 14/11/2025 |
| Prueba 1 | Migración parcial (QA) | DBA | 2 días | 18/11/2025 |
| Ajustes | Correcciones y limpieza | Equipo Técnico | 5 días | 24/11/2025 |
| Prueba 2 | Migración completa (Pre-Prod) | DBA | 3 días | 28/11/2025 |
| Validación | Conciliación de datos | Usuarios Clave | 5 días | 05/12/2025 |
| Go-Live | Migración final y verificación | DBA/IT | 1 día | 15/12/2025 |

Tiempo estimado: <4h.

## 5. Plan de Contingencia (Rollback)

- Backup completo del destino antes de carga final.

- Copia de seguridad de MySQL y registros de cambios.

- Si ocurre un error crítico (<4h Go-Live):

  - Detener sitio web temporalmente.

  - Restaurar backup PostgreSQL previo.

  - Reapuntar aplicación al motor MySQL.

  - Comunicar incidente y acciones correctivas.

Tiempo máximo de reversión: 4h.

## 6. Validaciones Post-Migración.

- Conteo por tabla (origen vs destino)

- Verificación de productos, clientes y pedidos activos

- Validar integridad de relaciones (FK)

- Prueba funcional del sitio: login, compra, carrito, pago

Ejemplo SQL (Postgres):

SELECT COUNT(*) FROM product;
SELECT COUNT(*) FROM user;
SELECT COUNT(*) FROM order_detail;

## 7. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Pérdida de integridad de pedidos | Media | Alto | Validación previa, backup total |
| Downtime prolongado | Media | Alto | Pruebas de simulacro previas |
| Incompatibilidad de tipos | Baja | Medio | Pruebas piloto con pgloader |

## 8. Buenas Prácticas PostgreSQL

- Crear índices y constraints después de la carga masiva.

- Ejecutar VACUUM ANALYZE tras migrar.

- Usar COPY para cargas de gran volumen.

- Sincronizar secuencias con setval().

- Mantener UTF-8 y chequeo de integridad referencial.

9. Checklist Pre-Go-Live

- Esquemas y mapeos revisados

- Backups origen/destino

- Prueba completa en preproducción aprobada

- Scripts ETL versionados

- Rollback probado

- Comunicación interna y con cliente.